校园活动管理系统

结对计划与执行日志

[截图点] 此处截图：GitHub仓库首页 https://github.com/lilili-stuio/campus-activity-system

一、结对基本信息

| 学号 | 姓名 | 技术侧重点 | 项目地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 223401010135 | 李芾葳 | 后端 SpringBoot | https://github.com/lilili-stuio/campus-activity-system |
| 223401010122 | 秦炜沣 | 前端 Vue | 同上 |

二、结对编程规范计划

1. 沟通与冲突解决机制

（1）换人机制：采用番茄钟式轮换，每 40 分钟一轮。驾驶员与领航员互换角色，由 VSCode Live Share 或 IDEA Code With Me 支持远程结对。计时工具使用系统倒计时器，到点强制换人。

（2）方案冲突解决：遇到技术方案分歧时，先行 Code Review 各自方案的 Demo（限时 15 分钟），然后双方打分评估（复杂度、可维护性、性能），得分高者胜出。若仍僵持，由后端主导决策。

（3）每日站会：每天开始结对前花 5 分钟同步昨日进展和今日计划。

2. Git 工作流红线

（1）严禁直接在 main 分支推送代码。

（2）每个功能模块必须创建独立的 feature 分支，命名格式：feature/模块名-开发者。

（3）合并前必须提交 Pull Request，由另一方 Code Review 后方可合并。

（4）每次 commit 必须注明驾驶员和领航员姓名。

（5）commit 格式：[驾驶员/领航员] 模块名: 变更简述。

三、需求分解与初始分工

| 核心模块 | 主要功能点 | 初始驾驶员 | 初始领航员 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户模块 | 登录认证、JWT鉴权、角色区分 | 李芾葳 | 秦炜沣 | 后端接口+前端页面 |
| 活动模块 | 活动CRUD、状态管理、列表展示 | 秦炜沣 | 李芾葳 | 前后端联调 |
| 报名模块 | 报名/取消、防超卖行锁、人数统计 | 李芾葳 | 秦炜沣 | 后端接口+前端页面 |
| 签到模块 | 签到码验证、防重复签到 | 秦炜沣 | 李芾葳 | 前后端联调 |
| 管理员后台 | 活动发布/编辑、状态切换 | 李芾葳 | 秦炜沣 | 前端页面+后端接口 |

四、角色互换执行日志

[截图点] 此处截图：Git Commit History - 命令 'git log --graph --oneline --all' 的输出

[截图点] 此处截图：GitHub Insights → Contributors 页面，展示两人提交统计

（以下日志记录了每次结对编程中的具体任务、角色分配及关键贡献）

| 日期 | 时间段 | 时长 | 当前任务 | 驾驶员 | 领航员 | 领航员关键贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05/08 | 14:00-14:40 | 40m | 项目初始化-SpringBoot脚手架搭建 | 李芾葳 | 秦炜沣 | 指出pom.xml中缺少JWT依赖，提醒补充jjwt三项依赖 |
| 05/08 | 14:40-15:20 | 40m | 项目初始化-Vue3+Vite前端脚手架搭建 | 秦炜沣 | 李芾葳 | 发现vite.config.js未配置API代理，提醒添加proxy到8080端口 |
| 05/08 | 15:20-15:55 | 35m | 用户模块-后端Entity与DAO层 | 李芾葳 | 秦炜沣 | 发现User实体缺少studentId字段唯一约束，提醒添加@Column(unique=true) |
| 05/08 | 15:55-16:35 | 40m | 用户模块-前端登录页与路由守卫 | 秦炜沣 | 李芾葳 | 指出router.beforeEach中的token判断需要同时检查token有效性 |
| 05/09 | 9:00-9:40 | 40m | 用户模块-JWT认证拦截器实现 | 李芾葳 | 秦炜沣 | 提醒OPTIONS预检请求需直接放行，否则跨域失败 |
| 05/09 | 9:40-10:15 | 35m | 用户模块-前端Axios拦截器及登录联调 | 秦炜沣 | 李芾葳 | 发现401拦截后未清除localStorage中user信息，提醒同步清除 |
| 05/09 | 10:15-10:50 | 35m | 活动模块-后端Activity实体与数据库建表 | 李芾葳 | 秦炜沣 | 发现status字段设计缺少枚举值说明，建议添加0/1/2状态注释 |
| 05/09 | 10:50-11:30 | 40m | 活动模块-前端活动列表页与详情页 | 秦炜沣 | 李芾葳 | 指出活动列表未按创建时间倒序排列，提醒后端接口添加排序 |
| 05/09 | 14:00-14:40 | 40m | 活动模块-后端CRUD接口与全局异常处理 | 李芾葳 | 秦炜沣 | 发现缺少参数校验中间件，提醒添加@Valid注解和全局异常处理器 |
| 05/09 | 14:40-15:20 | 40m | 报名模块-后端防超卖行锁机制实现 | 李芾葳 | 秦炜沣 | 指出需要同时在Service层加@Transactional锁住Activity行，防止高并发超卖 |
| 05/09 | 15:20-15:55 | 35m | 报名模块-前端报名按钮与人数实时更新 | 秦炜沣 | 李芾葳 | 发现报名成功后currentNum未更新UI，建议用v-model或重新请求接口 |
| 05/09 | 15:55-16:30 | 35m | 签到模块-后端签到码验证及防重复签到 | 李芾葳 | 秦炜沣 | 发现缺少防重复签到逻辑，提醒添加userId+activityId+qrCodeKey三重校验 |
| 05/10 | 9:00-9:35 | 35m | 签到模块-前端签到码输入与签到交互 | 秦炜沣 | 李芾葳 | 指出签到成功后缺少视觉反馈，建议更改为绿色成功提示 |
| 05/10 | 9:35-10:10 | 35m | 管理后台-前端活动管理页（新建/编辑/状态切换） | 秦炜沣 | 李芾葳 | 发现编辑活动时datetime-local格式与后端不匹配，提醒做格式转换 |
| 05/10 | 10:10-10:50 | 40m | 管理后台-后端活动状态管理接口及权限控制 | 李芾葳 | 秦炜沣 | 指出管理员后台路由缺少role=admin校验，提醒前端路由加meta.requiresAdmin |
| 05/10 | 10:50-11:30 | 40m | 系统联调-前后端完整功能测试 | 秦炜沣 | 李芾葳 | 发现H2数据库DDL模式在重启后会清数据，提醒改为update模式并添加data.sql持久化测试数据 |
| 05/10 | 14:00-14:35 | 35m | 文档-编写系统设计说明文档 | 李芾葳 | 秦炜沣 | 指出架构图中缺少数据库层的数据流向箭头标注 |
| 05/10 | 14:35-15:10 | 35m | 文档-绘制架构图与ER图 | 秦炜沣 | 李芾葳 | 指出ER图中t_activity的created_by字段与t_user的外键关系未标注 |
| 05/10 | 15:10-15:50 | 40m | 文档-Git仓库核查及PR记录整理 | 李芾葳 | 秦炜沣 | 提醒补充每个PR的摘要说明，包括Code Review意见及修复措施 |

注：以上所有时间段均严格遵守不超过60分钟的换人规则，每次换人均有明确的技术产出和Code Review记录。